|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок | Работа | Ответственный | Результат |
| 1 | 15.10.22-18.11.22 | Создание сайта | Клековкин Артем | Подача заявления: переход, выбор типа, заполнение формы, прикрепление документов,  отправка заявления |
| 2 | 15.10.22-18.11.22 | Проектирование БД | Мякишев Стас | Хранение заявлений в базе данных: получение, хранение, передача |
| 3 | 15.10.22-18.11.22 | Разработка приложения | Пантюхин Данил | Работа с заявлениями: просмотр, изменение статуса |
| 4 | 15.10.22-18.11.22 | Разработка приложения | Вотинцев Ярослав | Администрирование приложения: создание учетных записей сотрудников, изменение уровня доступа сотрудников. |
| 5 | 18.11.22 | Демонстрация первоначальной  рабочей версии MVP | Вся команда | - |
| 6 | 18.11.22-16.12.22 | Создание сайта | Клековкин Артем | Вопрос специалисту: переход, ЧАВО, задать вопрос, отправка  Запись на консультацию: переход, выбор специалиста, выбор даты и времени, подтверждение |
| 7 | 18.11.22-16.12.22 | Разработка приложения | Пантюхин Данил | Работа с заявлениями: уведомление на почту о смене статуса  Работа с онлайн-вопросами и записями на консультацию: ответ на онлайн-вопрос |
| 8 | 18.11.22-16.12.22 | Разработка приложения | Вотинцев Ярослав | Работа с онлайн-вопросами и записями на консультацию: просмотр записей на консультацию. |
| 9 | 16.12.22 | Презентация результатов проекта | Вся команда | - |